“十三五”信息化建设规划

二O一六年十二月

目  录

一、现状分析	1

（一）学校信息化基础	1

（二）存在的主要问题	4

（三）面临的机遇和挑战	5

二、总体要求	6

（一）建设思路	6

（二）基本原则	6

三、建设目标	7

四、主要任务	8

（一）建设信息化基础设施支撑体系	8

（二）建设信息化管理服务体系	9

（三）建设信息化教学应用体系	10

（四）建设信息化科研推广应用体系	11

（五）建设信息化校园文化体系	12

（六）其它信息化服务	13

五、保障措施	14

（一）组织保障	14

（二）信息安全保障	15

（三）运行维护保障	16

（四）信息化标准和规范建设	16

（五）技术队伍保障	16

（六）经费保障	16

西北农林科技大学

“十三五”信息化建设规划

“十三五”是学校加快建设世界一流农业大学、全面深化改革创新的关键阶段，迫切需要用信息化的理念和信息技术动力推动各项工作。为落实学校《“十三五”发展规划》确定的信息化建设各项目标任务，现根据《国家信息化发展战略纲要》、《教育信息化十年发展规划（2011-2020 年）》及《教育信息化“十三五”规划》精神，特制定本规划。

# 一、现状分析

（一）学校信息化基础

我校2000年之初就开始了校园网建设，2008年开始数字校园建设，经过多年的持续投入和不断建设，现已基本建成校园网络系统和数字校园支撑平台（图1），有力支撑和保障了学校各项事业的发展，也为建设智慧校园奠定了坚实的基础。

图1  西北农林科技大学数字校园架构图

### 1.信息化基础设施建设取得重要进展

经过多年的建设，现已建成万兆核心互联，万兆/千兆汇聚到楼宇，百兆到桌面，IPV4/IPV6双栈网络全面覆盖的新型校园网络。校园网主干带宽达到20G，出口总带宽6.2G，其中IPv4 5.2G、IPv6 1G；有线网校园全覆盖，无线网覆盖了70%教学区、不到5%科研办公区和80%学生生活区；校园网注册用户数4万余，全网实现统一身份认证。建设了财务、校园卡、医疗、安防监控、教育部视频会议等5个专用网络。建成多媒体教室302间，视频课程制作系统1套及录播教室6间，教师培训教室2间，国家标准化考试监控中心及考场305间。

### 2.数字校园基础平台初步建成

2009年建成了数字校园基础平台，实现校园网用户身份的统一认证，各应用系统的单点登录。2012年以新生迎新与毕业生离校系统建设为契机，尝试了集成招生系统、教务、财务、医疗、宿管、校园卡等多个应用系统数据，构建学生事务协同应用，支持跨部门、跨系统的综合系统建设和应用推进工作，为智慧校园建设学校集中数据中心和大型应用平台积累了经验。

### 3.应用系统全面建设取得一定成效

目前，已建设有全面支撑学校教学、科研、管理、生活服务的电子校务应用系统共33个（表1）；建成学校门户网站和各类二级网站117个。

表1  学校主要信息应用系统

| 序号 | 系统名称 | 负责部门 | 序号 | 系统名称 | 负责部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 研究生管理信息系统 | 研究生院 | 18 | 校园一卡通系统 | 计财处 |
| 2 | 本科生教务管理系统 | 教务处 | 19 | 后勤在线咨询网站 | 后勤处 |
| 3 | 实验室管理系统 | 教务处 | 20 | 信息发布平台 | 网教中心 |
| 4 | 人事管理系统 | 人事处 | 21 | 数字迎新系统 | 网教中心 |
| 5 | 网络教学平台 | 教务处 | 22 | 录播系统 | 网教中心 |
| 6 | 校友网站与信息管理平台 | 校友会 | 23 | 数字校园基础平台 | 网教中心 |
| 7 | 国资管理系统 | 国资处 | 24 | 远程教学系统 | 成教学院 |
| 8 | 基建项目管理系统 | 基建处 | 25 | 宿管系统 | 后勤处 |
| 9 | 科研推广综合管理 信息系统 | 科研院、推广处 | 26 | 3D校园 | 宣传部 |
| 10 | 财务综合管理与服务平台 | 计财处 | 27 | 数字离校系统 | 网教中心 |
| 11 | 科技文献管理 | 科研院 | 28 | 办公自动化 OA系统 | 党政办 |
| 12 | 站群系统 | 网教中心 | 29 | 教室考勤系统 | 网教中心 |
| 13 | 医院信息管理系统 | 校医院 | 30 | 移动门户 | 网教中心 |
| 14 | 学工管理系统 | 学生处 | 31 | 标准化考场监管 | 网教中心 |
| 15 | 干部管理系统 | 组织部 | 32 | 建筑物能源 监控平台 | 后勤处 |
| 16 | 校园视频监控系统 | 保卫处 | 33 | 手机短信发送平台 | 网教中心 |
| 17 | 校园消防系统 | 保卫处 |  |  |  |

### 4.建立了比较完善的网络与信息安全管理制度体系

先后制定出台并实施了《网络信息安全事件应急预案》、《信息化基础设施管理办法》、《信息应用系统管理办法》、《网站管理办法》和《数据安全管理办法》系列校级规章制度，明确了校园网管理机构体系、总体规划、监管方式、职责划分和安全保障的具体措施，形成了校园网“校、院（部）、个人”三级管理的制度体系，保障校园网络规范、高效、安全运行。

（二）存在的主要问题

“十二五”期间，我校信息化建设取得了一定成效，但对比国内知名高校，对比学校建设世界一流农业大学的目标任务，还存在不小的差距和问题，主要表现为:

### 1.信息化基础设施还需加强

学校网络设施老旧设备较多，近半设备服役期超过8年，性能和稳定性衰减，需要更新换代；校园网出口带宽不足，每天10时至23时用网高峰期，出口带宽利用率94%，网络较为拥塞；无线网络覆盖率很低；云数据中心机房空间不足需要扩展；网络安全防护体系不够完善，主动防御能力不足、审计系统缺乏、容灾与灾备体系不完善。

### 2.综合管理和服务信息化应用还须积极推进

学校现有业务系统30多个，基本覆盖了教学、科研、管理、服务的各个方面，但各业务系统之间仍存在信息壁垒，处于辅助本部门办公的单一功能、单点应用状态。以教工“一表通”为代表的面向师生的跨部门跨系统的综合管理服务、协同办公等综合应用未取得突破，直接影响学校治理现代化进程。

### 3.教学科研国际化信息化应用还需深化

MOOC、“翻转课堂”等信息化教学手段缺乏；利用现代信息技术改造、提升传统农科不够，农业信息化智能装备研究不够，“大数据”、“并行计算”等新的科研信息化应用进展缓慢；国际合作交流中信息化应用不足。

### 4.信息化队伍建设水平需要全面提高

信息化部门人员力量不足，专业人员比例较低；业务管理部门工作人员信息化应用水平需要进一步提升。

存在问题的主要原因：一是战略规划不够。学校信息化建设十多年来，执行了若干具体方案，但缺乏系统、长远的信息化建设整体战略规划；二是信息化观念比较滞后，借助信息手段再造业务流程的知识和思想准备不足。三是信息化持续投入不足。高水平大学信息化经费一般占学校基础能力建设投入的10%，我校只有4%左右。

（三）面临的机遇和挑战

### 1.发展机遇

《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020 年）》明确提出：要加快教育信息基础设施建设，把教育信息化纳入国家信息化发展整体战略，超前部署教育信息网络。充分利用优质资源和先进技术，创新运行机制和管理模式，整合现有资源，构建先进、高效、实用的数字化教育基础设施。这为高校加快信息化建设指明了方向。

《教育信息化“十三五”规划》要求：“构建网络化、数字化、个性化、终身化的教育体系，建设‘人人皆学、处处能学、时时可学’的学习型社会，培养大批创新人才”。基本形成信息技术与教育融合创新发展的中国特色教育信息化发展路子。

《西北农林科技大学综合改革方案》明确提出：要建设智慧校园，“充分运用信息化手段实现流程再造，简化、优化工作程序，提高为师生和基层单位服务效率。” 推进信息技术与教育教学深度融合，实现教育思想、理念、方法和手段全方位创新，全面提高人才培养质量、提升科学研究水平、增强社会服务能力。

### 2.面临的挑战

通过研究国内外高校信息化发展趋势，我校面临的挑战如下：

一是大数据、云计算、移动互联网、物联网等技术蓬勃发展，信息技术对教育的革命性影响日趋明显。

二是人才培养方面，学生知识获取手段丰富、终身学习需求等对学校信息化教学能力提出了新的要求。

三是科研组织方面，科研团队对协作、全科研周期信息化服务的需求。

四是建设现代大学治理体系方面，“互联网+”下大学的管理方式对各部门协同工作提出了新的要求。

# 二、总体要求

（一）建设思路

全面贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神，紧紧围绕“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，按我校《“十三五”发展规划》要求，以创建世界一流农业大学为目标，用信息化驱动学校教育教学、科研推广、管理服务等各项事业的全面发展。

（二）基本原则

坚持服务全局、统筹规划。围绕学校中心工作，立足全局，信息化建设贴近、融入学校全面深化改革的核心领域，为学校的改革发展增添动力与手段。要在“十二五”信息化工作基础上，由点及面、由建设单点应用系统到构建教学、科研、管理、服务、校园文化等信息化服务体系，促进信息化应用全面深入。

坚持需求导向，共建共享。以人才培养、教育改革和发展需求为导向，建设应用优质教育资源，构建信息化学习和教学环境，建立学校引导、多方参与、共建共享的开放合作机制。

坚持深度融合，服务创新。探索现代信息技术与教育的全面深度融合，以信息化引领教育理念和教育模式的创新，充分发挥信息化在教育改革和发展中的支撑与服务作用。

坚持立足高端，持续发展。面向建设“世界一流农业大学”的目标要求，面向未来就业竞争和创新人才成长的需要，努力为每一名学生和学习者提供个性化学习、终身学习的信息化环境和服务。

# 三、建设目标

在现有信息化成果基础上，加强系统性、整体性、前瞻性、创新性设计，到2020年，初步建成与建设世界一流农业大学目标相适应的校园信息化环境：有线和无线网络全面覆盖，学校运行管理数据库建成并积累了各类信息数据，教学、科研、管理服务、校园文化等综合性服务体系基本建成，云计算服务及大数据分析手段普及，信息技术与管理服务、教学科研深度融合发展的水平显著提升。

——信息化基础能力提升。加大无线网覆盖，扩展校园网出口，提升校园网络基础设施支撑能力；

——推行校级大数据应用。构建学校教学、科研、管理、服务等各类信息化大数据库，支持与各业务系统的数据交换共享，为师生、学院和学校提供各类所需数据应用和决策支持；

——推动信息化与教育教学的深度融合，探索开展翻转课堂、微课堂、混合式课堂教学；

——以建设服务于师生的“信息综合服务平台”为示范，分批整合或建设教学、科研、管理、校园文化等信息综合服务体系，集成各类小应用，推进信息技术与学校运行模式的深度融合；

——加强全校信息化应用能力培训。包括领导干部、教师、管理服务人员信息化培训，提高教工整体信息化应用水平；

——形成学校信息化管理运维制度、安全防护制度、技术标准与规范等，保障信息化工作的持续、有序发展。

# 四、主要任务

（一）完善信息化基础设施支撑体系

1.校园网升级提速。一是校园网主干和核心设备升级，到2020年，校园网主干由现在20G扩展至80-100G，有力支撑校园网各类多媒体教学及智能应用；二是校园网出口扩容，出口带宽每年增加1-2G，2020年达到或超过10G，达到千人带宽0.25G，基本满足师生网络外出访问需求。三是加大校园无线网覆盖，无线接入点由现在1800点扩展到5000点以上，适应移动用户的需要。

2.增强云计算数据中心计算能力。提升云计算数据中心的处理能力及保障能力；完善流量统计与监测、故障定位、故障排查等功能。一是加强计算资源建设，为云数据中心的计算资源池补充新设备。二是完善计费系统建设，提高计算资源的有效利用率；三是扩建数据中心机房，在数字化楼建设超过200平方米的节能环保标准机房，满足未来5-8年的扩展需求。

3.驻外机构及场站、基地网络建设。采用成熟的虚拟通道技术，借助互联网将30个左右校外场站（基地）与校园网或校内专网连接，保障科研人员、实习师生上校园网需求。

（二）建设信息化管理服务体系

1.构建学校运行管理大数据支撑系统。一是构建学校运行管理数据库。构建共享数据交换系统，按照统一的数据交换共享接口标准，实现与30个以上主要应用系统对接、双向交换与共享，通过提取业务数据、个人填报数据、抓取用户行为数据等，形成涵盖学生、教工综合数据、办学条件保障数据等的运行管理数据库。二是建设大数据分析中心。在建立学校运行管理数据库的基础上，利用大数据分析技术，对校内的数据进行深入挖掘和分析，逐步为学院、学校建立资源与各类主题数据库，同时进行数据挖掘与多维度关联分析，为院、校院两级资源优化配置、政策制定、决策等提供数据支持。三是建立学校数据交换共享接口标准、信息集编码规范等制度。

2.信息综合服务平台支撑系统建设。建设统一身份认证系统、校园服务总线、校园应用中心、流程中心等支撑系统，服务于“一表通中心”、“网上办事大厅”等信息化应用。

3.建设“一表通中心”。建立“一表通”系统，减少个人数据重复填报，减少用户业务申报和流程周转的步骤，提高数据精度。

4.建设网上办事大厅。为学校多部门开展网上综合办公、工作流程（含审批）、协同工作等事项建立服务平台。实现跨部门信息数据共享；信息沟通；协同工作；任务管理；单位内部工作流程定制等。

5.建设自助服务中心。在南北校区各建设一个自助服务中心，包括成绩、课表等查询服务、自助打印服务、自助缴费服务等。

6.建设云办公、移动办公平台。建立基于移动互联网技术的办公、服务平台，以适应师生随时随地网上办事、获取信息需要。

（三）建设信息化教学应用体系

1.加强农业信息化专业人才培养体系建设。加强农业信息技术应用课程建设，普遍提升专家教授、在校学生、继续教育人员信息技能，建立网络环境下开放学习模式，支撑全民学习、终身教育。

2.建设智能教室系统。整合现有的多媒体教室、录播教室、考试监控中心等设施，增加师生刷卡或人脸签到功能，增加代课教师、学生信息查询，课程录制重播等功能，实现对课堂教学过程、秩序的全面监测和评估，以及对师生更方便的现代化教学服务。建成示范型智慧化教室50间。

3.建设虚拟仿真教学系统。建设植物保护、森林生物学、动物医学、水工程、农业机械电子、生物技术等虚拟仿真实验教学中心，力争建成3-5个国家级教学实验室。

4.加强优质课程体系建设。升级或重建教学资源平台，整合已有的精品课程、视频课程、研究生优质课程、本科教学千门上网课程；建成MOOC课程30门；储备多媒体课程素材，连接国家及国内外相关高校课程资源，初步建成我校教学资源中心，稳步推进信息化课程资源建设，力争全部课程上网并实质性开展教学工作。

5.建设在线互动学习平台。建设包括课程开设、教学使用、学生学习管理、课堂互动、课后答疑、质量评估等功能的在线互动学习平台，实现名师课堂的远程在线直播和实时互动教学。

6.建立实践教学和创新创业信息化管理系统。面向本科生实践教学和创新创业，建设包括实验教学、教学实习、实验室管理、毕业论文（设计）、科研训练、大学生创新创业训练、学科竞赛等功能的实践教学管理系统，加强对实践教学环节的管理、跟踪和分析评估。

7.建设课程制作与发布系统。整合录播教室、虚拟演播室等资源，提升并行数据存取、非结构化数据在线编辑、发布等能力，支持多种课程制作与发布，实现高品质教学课程、专题片、MOOC、视频公开课、微课程等制作。

8.建设学生学业动态监测与预警、帮扶系统。在现有教务综合管理系统的基础上，整合学生培养计划、学习成绩信息，建设一套完备的学生学业动态监测、预警、帮扶系统。

（四）建设信息化科研推广应用体系

1.加强信息科学与技术相关基础学科建设。以信息化驱动农业现代化为目标，加强信息科学与技术等基础学科建设，不断提升学科创新能力；促进以信息技术改造传统农业学科，发展智能农业装备，创新农业物联网技术，加强农业资源与农产品监测，培育互联网农业产业技术体系，强化信息技术与生物技术、新能源技术、新材料技术等交叉融合，不断培育新的学科增长点。

2.建设丝绸之路农业教育科技创新联盟信息平台。通过搭建合作平台、创新合作机制、促进资源共享，促进沿线各国农业教育科技领域互惠互利、融通发展。

3.建设高性能计算平台。按照“整合、新增、提升”的思路，通过对机房保障系统、高性能计算平台硬件、高性能计算平台软件三大部分进行建设。

高性能计算平台以满足全校教学实验、科技创新为目标，以集中建设、资源共享为原则，在充分分析当前计算平台的需求情况下，考虑未来的发展状况，采用三重架构（CPU+GPU+MIC）的多集群管理高性能计算平台。到2020建设目标为计算能力超过200TFLOPS，并行存储容量超过2PB。为学校的教学、创新和人才培养起到重要支撑作用。

4.建设专家物联网系统。结合我校的“远程专家系统”项目，采用物联网技术，建立连接30多个推广基地专家物联网系统。通过对基地气象因子、土壤水肥因子、病虫因子等监测与作物生长状况视频数据采集，让农业专家实时掌握农作物的现场生长环境，指导基地周边群众，采取相应作务措施。同时对农户进行远程可视化授课、培训、指导，快速服务农民。研究构建网络扶贫信息服务体系，通过扶贫跟踪评估实现精准扶贫。

5.加强成果转化服务。进一步提升我校农业科技成果转化率，为农业产业发展提供强有力的科技支撑，建设成果转化服务系统。实现成果供需发布、专家咨询、价值评估、交易服务、科技投融资、产学研合作等服务。

6.加强实验室危化品安全监管。建立实验室人员进出，化学品领用等监控、跟踪管理系统，加强对危险品的管理，提高实验室安全。完成四号楼、食品楼、理科楼30个实验室的门禁、危化品、废液信息化管理。

（五）建设信息化校园文化体系

1.构建网站集群平台。利用站群平台，对学校门户网站、院、处二级网站及各类主题网站等进行技术改造，新建社团、协会及教工个人主页，实现全校网站的集中部署，统一管理，数据共享，建成以www门户网站为核心，与校内各级各类网站共建共享、联动互补的网站信息平台。2016年底完成117个二级网站与主题网站的技术改造和迁移工作；2017年完成各类社团、协会、科研机构网站的迁移改造工作，同时，利用站群提供的个人主页模板，连接教工个人数据库，启动知名教授、学工干部等教工个人主页建设工作。

2.加强“三微”新媒体建设。加强微博、微信和微视频建设，开发网站、图片网、校园广播等手机客户端。完善3D虚拟三维校园信息更新，拓展校园形象展示空间，适应学生等移动人群的需要。

3.建设校园网上虚拟社区。通过“易班”建立有吸引力的校园网上虚拟社区，加强学生思政教育，提倡健康向上的大学网络文化，方便学生交流、交友。

4.加强陕西大学生在线农城之窗和中国大学生在线农城之光等共建频道建设。依托新媒体联盟，构建线上线下互动的全媒体宣传格局。加强舆论引导，营造清朗有序文明健康的网络空间。

（六）其它信息化服务

1.统一信息推送服务。通过手机短信共享平台、微信、微博等新媒体信息推送平台，加强基于移动终端的信息推送服务。

2.多用途远程视频交互系统。建立硬件视频会议终端、软件终端，集成即时通讯系统，实现500人同时在线实时交流。实现远程教学、远程辅导、视频会议、远程面试、远程服务、远程专家诊断等功能应用。

3.建筑物节能减排系统。采用物联网智能感知，建设教学科研办公130栋楼2000点的水电暖实时监测，实现智能化、自动化的节能控制支持。

4.智慧场馆服务。提高场馆的服务水平、服务能力，主要包括智慧图书馆、数字档案馆、体育馆信息化、数字博览园等。

加快智慧型图书馆建设。第一，建设智慧型图书馆门户。整合订购、共享、网络免费等信息资源和文献借阅、门禁、学科服务等业务平台，实现文献服务、馆舍设施的数字网络化、智能化、移动化。第二，重点建设1-2个数字化图书馆分馆，进一步提高文献信息资源利用。第三，完成我校机构知识库建设工作，为学校教学科研、学科建设、决策咨询提供翔实准确的数据服务支持。第四，加大馆藏古籍文献数字化的加工与整理，进一步提升古籍文献的保护与利用。

数字档案馆。完成重要纸质档案数字化20万页。建设职工人事档案数字化管理系统。实行职工人事档案数字化管理，便于查询和保护纸质档案。

体育馆信息化。依托校园网，实现体育馆羽毛球、网球等主要运动设施的网上预约，设施管理，统计分析等功能。

数字博览园。建设博览园6个博物馆藏品数字信息资源的采集、管理和展示，服务于文物和标本的保护、管理、利用。

# 五、保障措施

（一）组织保障

1.加强领导，健全和完善学校信息化管理体制机制。建立信息工作“一把手”责任制，主要领导亲自抓信息化建设管理工作。明确信息化职能管理部门、业务应用部门、技术支持部门等各主体在信息化建设应用格局中的责任与义务，建立信息化和网络安全问责机制，确保信息化的规范、有序发展。

2.整合资源，建立完善信息化技术服务支撑机制。各部门要高度重视教育信息化的重要作用，形成各方重视、合力推进的教育信息化发展局面。要探索和建立便捷高效的教育信息化技术服务支撑机制，充分利用相关企业专业化服务的优势，形成合力，为学校、师生等提供优质、便捷、高效的服务。要加强信息化专业队伍建设，明确信息化管理与服务机构。

3.明确责任，确保网络安全与信息化协调发展。按照“谁主管谁负责、谁运维谁负责、谁使用谁负责”的原则，建立健全网络安全责任制，单位主要负责人是网络安全工作的第一责任人，统筹协调网络安全与教育信息化工作，明确网络安全岗位责任，网络安全工作的分管负责人、责任职能处室和技术支撑机构做到安全到人，责任到岗。开展多种形式的网络安全教育和培训，建立从业人员的岗前培训和岗位继续教育制度，提高全体人员的网络安全意识，提升从业人员的职业技能和水平。

（二）信息安全保障

网络安全和信息化是一体之两翼、驱动之双轮。网络信息安全是系统工程，事关学校形象，涉及多个部门，应“统一领导、顶层规划、技管并重、共同建设”，建立“人防”与“技防”相结合的综合防范体系。

1.制度保障。以学校颁布的《网络信息安全事件应急预案》《信息化基础设施管理办法》《信息应用系统管理办法》《网站管理办法》《数据安全管理办法》等管理办法为依据，同时按照上级要求全面完成信息系统的安全定级备案、等级测评。

2.技术保障。包括物理安全、网络安全、数据安全、漏洞扫描与入侵检测、备份系统、日志系统、内容审计系统、SSLVPN等多种手段。建设站群管理系统以加强网站安全；建立舆情监控系统以加强网上舆情管理：配备漏洞扫描工具、安全防火墙、网管系统等主动防御系统以提高技术防御能力。

（三）运行维护保障

运行维护保障体系由服务制度、服务流程、服务组织、服务队伍、服务平台以及服务对象六部分组成，涉及制度、人、技术、对象四类因素。

（四）信息化标准和规范建设

在《教育部 2012 年最新颁发的教育管理信息高等学校管理信息》基础上，制定满足学校自身业务特殊要求，又具备高等教育行业通用性和普遍性的完善的标准文档体系和管理工具。主要包括4 项内容，分别是数据标准文档、编码标准文档、信息标准管理工具和数据标准建库文档。

（五）技术队伍保障

1.增加高水平技术人才。将信息化高水平人才引进纳入学校人才工作体系中，“十三五”期间引进5名以上“211”院校信息技术专业人员。

2.加强队伍的培训与交流。加强业务能力培训，拓宽国际视野和国际院校互访合作，做好后备人才的梯队培养。

（六）经费保障

以学校投资为主，社会投资为辅，建立多渠道、可持续的信息化建设经费投入机制。